## Slide 1
GOLDEN CRM
من نظام تسجيل إلى منظومة تشغيل
تقرير تسليم المرحلة الأولى واعتمادها
ثمانية أشهر من العمل المتواصل · آب 2026
Notes: قواعد الاجتماع: كل عقبة تُعرض على الشاشة تُغلق على الشاشة. المسؤولية تُنسب إلى الأدوات لا إلى الأشخاص. لا شكوى مفتوحة أمام الزبون.

## Slide 2
محتويات العرض
أولاً · التشخيص
نطاق المعاينة ومنهجيتها.
ما كانت البنية القائمة تؤدّيه فعلاً.
الفجوات المُثبتة فيها.
الطبقة التشغيلية الموازية.
قرار إعادة التأسيس.
ثانياً · ما بُني
حجم الإنجاز الإجمالي.
ضبط بيانات العملاء والأسماء المقترحة.
الموظفون وإدارة التوظيف.
إدارة عمل الفرع والزيارات والمهام.
العقود والأجهزة والصيانة والمنظومة المالية.
التقارير والشكاوى والتطبيق والصلاحيات.
ثالثاً · النطاق والاعتماد
أعمال أُنجزت سبقاً لنطاق المرحلة.
ما هو خارج نطاق هذه المرحلة.
نطاق الاعتماد المطلوب.
بروتوكول المرحلة القادمة.
Notes: عرض المحتويات يعطي الاجتماع وزنه ويطمئن الحضور إلى أن الاستثناءات ستُعرض ولن تُخفى.

## Slide 3
القسم الأول
تشخيص البنية القائمة
ما وجدناه عند المباشرة، وما استوجب إعادة النظر في المنهج بالكامل.
Notes: لا تُسرع في هذا القسم. الاقتناع بالتشخيص هو شرط قبول كل ما يليه.

## Slide 4
1
نطاق المعاينة ومنهجيتها
39
عنصراً في قوائم النظام القائم، حُصرت كاملة
30
صفحة فُتحت وعُوينت فعلياً
35
عموداً في تبويب واحد من الملفات التشغيلية
158
جدولاً في البنية الجديدة، جُردت من الكود
منهجية التشخيص
معاينة للقراءة فقط، دون تعديل أي سجل، ودون نسخ أي بيانات شخصية للعملاء أو الموظفين
مصادر الاستدلال
النظام القائم، والملفات التشغيلية الموازية، وجرد آلي كامل لبنية النظام الجديد
Notes: ابدأ بالمنهجية لا بالنتيجة. الحضور يقبل الحكم بعد أن يقبل طريقة الوصول إليه.

## Slide 5
2
ما كانت البنية القائمة تؤدّيه فعلاً
30
صفحة عاملة ببيانات حقيقية
45
تقريراً موزّعاً على ستة تصنيفات
18
قائمة مرجعية منظّمة
وإلى جانب ذلك: محرّر صلاحيات على مستوى العملية، وحقول إسناد للمشرفة والفني والمندوب، وستة فروع عاملة.
البنية القائمة لم تكن قاصرة عمّا أُنشئت له. كانت منظومة تسجيلٍ مُتقنة — لكنها لم تكن منظومة تشغيل.
Notes: هذه الشريحة تحمي العرض كله. مالك النظام القائم في القاعة، والإنصاف هو ما يجعله يستمع بدل أن يدافع.

## Slide 6
3
الفجوات المُثبتة في البنية القائمة
انعدام سجل التعديلات
لا يوجد على أي كيان سجلٌ يُبيّن من عدّل ومتى وما الذي تغيّر — فلا مساءلة ولا تتبّع للنزاع
غياب حالات سير العمل
لا حالة موحّدة للسجل عبر النظام؛ الغالب تبديل ثنائي بين فعّال وغير فعّال، وحقول نتيجة متفرّقة لكل نموذج
انعدام التنبيهات
لا إشعار ولا تذكير في أي صفحة من الصفحات الثلاثين — فالمتابعة تعتمد على الذاكرة البشرية
غياب العرض المرئي
خمسة وأربعون تقريراً، كلها جداول أرقام نصية، دون رسمٍ بيانيٍّ واحد
انعدام التقويم والتصدير
الجدولة حقول تاريخ داخل نماذج، ولا تقويم مرئي، ولا تصدير أو طباعة من القوائم
Notes: اقرأ الأثر التشغيلي لا الوصف التقني. كل بند هنا مُثبت بصرياً في تقرير المعاينة.

## Slide 7
4
وفجوات في صحة البيانات نفسها
إدارة المستخدمين معطّلة
عنصر «المستخدمين» يظهر في القائمة دون أي رابط، ولا يؤدّي إلى أي صفحة
شاشة تعرض نتيجة مخالفة لبياناتها
شاشة «طالبي وظائف» تعرض صفر نتيجة مع إعلانها عن 20,521 مدخلاً
إدخال مزدوج مُثبت
رقم الهاتف يُحفظ مرتين في صفحة العميل نفسها، في موضعين بأزرار منفصلة
تعارض في الأرقام المعروضة
لوحة النظام تعلن 26,272 عميلاً، وشاشة العملاء تعلن 20,914 — والتقريران من المصدر نفسه
وهذه الفجوات تمسّ صحة القرار الإداري، لا شكل الواجهة
Notes: البند الأخير يحتاج تحقّقاً من التعريفات قبل الاجتماع. إن كان الفارق تعريفياً فاحذف السطر بالكامل.

## Slide 8
5
الطبقة التشغيلية الموازية
مساحة اللقطة الصامتة
المشهد 3 — الكوخ الخلفي
10 ثوان
العمل الفعلي لم يكن يجري داخل النظام، بل في ملفات جداول بيانية خارجه:
35 عموداً في تبويب واحد، ونحو عشرة تبويبات في الملف الواحد
استقبال الطلب · التوجيه الميداني · الجدولة · التنفيذ · القطع المستخدمة
عمولة الفني · حسم المحاسبة · ثلاث طبقات تقييم متعاقبة
وخانة مخصّصة: ملاحظات الإدارة في حال تأخير التنفيذ
وهذا ملفٌ واحد، لفرعٍ واحد، لشهرٍ واحد، ولدورٍ واحد
Notes: اعرض الصورة المموّهة، واصمت عشر ثوان، ثم اقرأ السطر الأخير ببطء. لا تُضف بعده شيئاً. تحذير: لا تُعرض أي صورة قبل تمويه أسماء العملاء وأرقام هواتفهم.

## Slide 9
6
وتوزيع المسؤوليات كان سطراً في رأس الجدول
الوضع القائم
السطر الأول فوق رؤوس الأعمدة كان يحمل اسم المسؤول عن تعبئة كل عمود: تلماركتر، مدير الفرع أو من ينوب عنه، المسؤول الفني.
أي أن الصلاحية كانت تعليمةً مكتوبةً يقرأها الموظف، ولا شيء يُلزمه بها.
الوضع بعد التأسيس
272 مفتاح صلاحية مُنفَّذاً في الطبقة الخلفية، يُفحص قبل تنفيذ كل عملية.
ولكل كتابةٍ صاحبٌ مسجَّل، ولكل دورٍ حدودٌ لا يتجاوزها.
من سطرٍ نصّي في رأس جدول — إلى 272 قاعدة تُطبَّق قبل كل عملية
Notes: الترتيب الثلاثي: لا شيء كان يمنع الكتابة في خانة الغير، ولا شيء يسجّل من كتب، ولا شيء يكتشف ذلك.

## Slide 10
7
وتضاعف الملفات على ثلاثة محاور
الفرع
ملف مستقل لكل فرع
الشهر
ملف جديد في كل شهر
الدور
ملفات للمشرفة، وللفني، وللتيلماركتر
تعدّد نسخ المعلومة
الزيارة الواحدة كانت موجودة في أكثر من ملف، بعدد الأدوار التي تتعامل معها
المطابقة اليدوية
التوفيق بين النسخ كان عملاً بشرياً، وكل تعارض بين نسختين يُحسم بالنقاش لا بمرجع
تقطّع تاريخ العميل
لا يوجد تاريخ متّصل لعميلٍ واحد، ولا مقارنة بين شهرين، ولا رؤية لفرعين معاً
Notes: لا تعرض عدد ملفات لا تملك إسناده. اعرض المعادلة، والحضور يُقدّرون الحجم بأنفسهم.

## Slide 11
8
وأثر ذلك على القرار الإداري
الصورة الكاملة للعمل لم تكن موجودة في أي موضع. كانت مجموع ملفاتٍ لا يستطيع أحدٌ جمعها.
على مستوى الميدان
الفني والمشرفة يعملان على ما في ملفهما، لا على ما في النظام
على مستوى الفرع
مدير الفرع يقرّر بناءً على الملف المفتوح أمامه، لا على الحقيقة الكاملة
على مستوى الإدارة المركزية
التقرير يُبنى على بيانات وُلدت في خلايا نصية حرة، فتتعذّر الثقة بنتيجته
Notes: هذه الشريحة تصوغ المشكلة بلغة الإدارة لا بلغة التقنية — وهي مفتاح إقناع الزبون الإداري.

## Slide 12
9
قرار إعادة التأسيس
مساحة اللقطة الصامتة
المشهد 7 — التوقف
10 ثوان
كان العمل قد بدأ فعلياً بتطبيق العملاء، فأوقفناه.
إذ إن أي إضافةٍ على تلك البنية كانت ستزيد الاختلال لا القدرة. فاخترنا إعادة التأسيس على فهمٍ صحيح لواقع العمل، واستوعبنا فارق الجهد داخلياً دون إيقاف المشروع ودون إعادة التفاوض.
وهو أصعب قرارٍ اتُّخذ في المشروع كله.
دون مطالبةٍ بتكلفةٍ إضافية، ودون تمديدٍ للمدة
Notes: يُذكر استيعاب الجهد مرة واحدة فقط، ثم يُنتقل فوراً. التكرار يُقرأ استجداءً للتعاطف ويُضعف موقف الاعتماد.

## Slide 13
القسم الثاني
ما بُني — بنية النظام الجديد
ثمانية أشهر من العمل، موزّعة على منظومات مترابطة لا على ميزات متجاورة.
Notes: من هنا يبدأ إثبات حجم العمل. لا تشرح التقنية — اشرح ما أصبح ممكناً ولم يكن.

## Slide 14
10
حجم الإنجاز الإجمالي
216,417
سطراً برمجياً في 770 ملفاً
158
جدولاً مترابطاً في قاعدة البيانات
101
شاشة في واجهة النظام
272
مفتاح صلاحية مُنفَّذاً
86
ملف مسار في الخدمة الخلفية
446
ملف ترحيل لقاعدة البيانات
79
وثيقة مرجعية معتمدة
19
قراراً موثّقاً مرقّماً
ونحو 600 ألف سجل تشغيلي نُقل من البنية القديمة إلى بنيةٍ مختلفةٍ كلياً
Notes: لا تُعرض هذه الأرقام افتخاراً، بل جواباً على سؤالٍ واحد: لماذا استغرق العمل ثمانية أشهر.

## Slide 15
11
منظومة ضبط بيانات العملاء
الوضع القائم
إنشاءٌ عشوائي للعملاء ببيانات خاطئة أو وهمية أو مكرّرة، من أي جهة وبأي طريق.
الوضع بعد التأسيس
مسارٌ واحد للإضافة، بتحصينات وقيود وسياسة صارمة: منع التكرار، والتحقق من صحة البيانات، وهويةٌ واحدة لكل عميل.
وصحة كل تقريرٍ لاحق تقوم على نظافة هذه النقطة وحدها
Notes: اربط هذه الشريحة بالتقارير: جودة التقرير تبدأ من باب الإدخال، لا من شاشة التقرير.

## Slide 16
12
سجلات الأسماء المقترحة
الوضع القائم
اقتراحات أسماء ترد من جهاتٍ متعدّدة غير موثوقة، وتدخل مباشرةً إلى البيانات الأساسية فتلوّثها.
الوضع بعد التأسيس
سجلٌ مستقل يُفحص فيه الاسم ويُقيَّم ويُسند قبل أن يمسّ بيانات العملاء، ومعه جداول للإسناد وتاريخ الملكية.
التغذية
حجم الأسماء الواردة خلال الفترة
التحويل
معدّل التحويل الفعلي إلى عملاء
الفرص العالقة
أسماء مؤهّلة تنتظر إتمام التحويل
الهدر
نسبة الأسماء المرفوضة من الواردات
وكان في البنية القائمة 167,126 اسماً محتملاً، دون دورة حياة ودون مؤشرٍ واحد.
Notes: هذه أول مرة يكون لمسار المبيعات مؤشرات. الرقم 167,126 من نظامهم هم، فذكره أقوى من أي وصف.

## Slide 17
13
الموظفون وإدارة التوظيف
في البنية القائمة كانت الوظيفة مبتورة: شاشة «طالبي وظائف» تعرض صفر نتيجة مع 20,521 مدخلاً، ونتيجة القبول والرفض على رابطين منفصلين دون حالةٍ موحّدة.
دورة حياة كاملة للطلب
من الاتصال، إلى الموعد، إلى المقابلة، إلى القرار، إلى التوظيف — بحالةٍ واحدة واضحة في كل لحظة
مقارنة المرشّحين
مقارنة مباشرة بين المتقدّمين على المعايير نفسها، بدلاً من الحكم استناداً إلى الذاكرة
أدقّ التفاصيل الإدارية
سجلات الموظفين والأقسام والمدير المباشر والمدرّب والدورات التدريبية — مترابطة لا متجاورة
ومنظومة التوظيف انتقلت من التسجيل إلى الإدارة الفعلية للقرار
Notes: الصياغة المسندة: «مبتورة» لا «متوقفة». نظامهم فيه 20,948 طلباً و13,780 مقابلة، فوصف التوقف يُدحض بالأرقام.

## Slide 18
14
إدارة عمل الفرع — أعقد ما بُني
مساحة اللقطة الصامتة
المشهد 13 — طاولة الخريطة
14 ثانية
طبقةٌ لم يكن لها وجود — لا في النظام القائم ولا في الملفات.
تخطيط الفريق · تركيب المسارات · محطات العمل · إضافة المهام اللازمة · الاستبعاد على مستوى الفريق · الاستبعاد على مستوى اليوم · دورات التخطيط اليومية · أهداف الاتصال · دراسة المناطق · نطاقات العمل · تنبيهات التصعيد · سجلات الموقع الجغرافي
15 جدولاً لطبقةٍ كانت تعمل في ذاكرة مدير الفرع
Notes: هذه الطبقة لا يلمسها الزبون الإداري، فاربطها بلغته فوراً: هي مصنع البيانات الذي يجعل التقرير صادقاً.

## Slide 19
15
إدارة الاتصال وجدولة الزيارات
إدارة قوائم الاتصال
قوائم منظّمة، وسجل لكل اتصال ونتيجته، بدلاً من ورقةٍ منفصلة لكل موظف
من الاتصال إلى الموعد
الموعد المؤكَّد يتحوّل إلى زيارةٍ مجدولة على المسار، دون نقلٍ يدوي بين ملفين
الارتباط بخطة الفرع
الجدولة تجري داخل الخطة لا خارجها، فتظهر في حمل الفريق وفي التقارير في الحال
أهداف الاتصال ودورتها
لكل عميلٍ مؤهَّل هدف اتصال له دورة حياة مغلقة، لا قائمة أسماء مفتوحة
والحلقة التي كانت مقطوعة بين مركز الاتصال والميدان أصبحت متّصلة
Notes: في الملفات كان الموعد يُكتب في عمود ثم يُنقل يدوياً إلى ملف آخر. هنا موضع ذكر الإدخال المزدوج.

## Slide 20
16
الزيارة ومهامها — إعادة بناء كاملة
الوضع القائم
الزيارة التسويقية والخدمية تتشاركان الحقول نفسها: عمود للنتيجة وعمود للحالة الفنية.
فتتداخل النتائج وتُعيق العمل بدلاً من أن تنظّمه.
الوضع بعد التأسيس
الزيارة الواحدة تحتمل عدة مهام، ولكل مهمةٍ نتيجةٌ خاصة بحقولها الخاصة.
14 جدول نتائج مستقلاً: عرض جهاز، تسليم، تركيب، تفعيل، فحص، فصل، سحب، إرجاع، نقل، تسليم هدية، تحصيل قسط، وثلاثة للصيانة الطارئة.
وأصبح تداخل النتائج ممتنعاً بنيوياً، لا موكولاً إلى التزام الموظف
Notes: مهمة عرض الجهاز لم يكن لها وجود في أي موضع سابق: كانت تحدث في الواقع ولا تترك أثراً. أوضح مثالٍ على الانتظام الإداري.

## Slide 21
17
فصل العقد عن اتفاقية الصيانة عن الجهاز
في الوضع القائم كان العقد واتفاقية الصيانة والجهاز وحدةً واحدة ملتحمة، فكانت الزيارة تُنفَّذ على العقد لا على الجهاز.
ثلاثة كيانات مستقلة مترابطة
العقد، واتفاقية الصيانة، والجهاز — لكلٍّ منها دورة حياته وحالاته وأطرافه
الزيارة تُنفَّذ على الجهاز
فيصبح لكل جهازٍ تاريخ خدمةٍ حقيقي قابل للقراءة والمساءلة
إدارة إلغاء العقود
مصفوفة إلغاء منضبطة: أثر الإلغاء على الجهاز، وعلى المهام المفتوحة، وعلى الضمان، وعلى المستحقات
Notes: هذا الفصل هو ما جعل الصيانة الدورية والطارئة قابلتين للإدارة أصلاً. اذكره كشرطٍ لما يليه.

## Slide 22
18
هوية الجهاز المركّب وسجلّه
25
جدولاً في منظومة الأجهزة
9
أنواع مهام مرتبطة بالجهاز
3
منظومات ضمان مترابطة
سجل الحيازة
من يحوز الجهاز في كل لحظة، وتاريخ كل انتقال للحيازة
التواريخ والحالات
تواريخ التركيب والتشغيل والاستلام، وحالات متعدّدة للجهاز عبر عمره
السجل الفني والمالي
سجل الصحة الفنية، والقطع المبدلة، والذمم المالية، والمهام المنفَّذة عليه
Notes: هذه الشريحة تُظهر العمق. الجهاز في البنية القديمة كان سطراً في عقد؛ وأصبح كياناً له تاريخ كامل.

## Slide 23
19
الصيانة الطارئة والدورية
الوضع القائم
عمودٌ نصّي حرّ واحد للقطع المبدلة وملاحظاتها، وعمودٌ رقمي واحد للمبلغ المدفوع.
ولا فصل بين الصيانة الطارئة والدورية.
الوضع بعد التأسيس
فصلٌ مبني في أصل البيانات بين الطارئة والدورية، وثلاثة جداول منفصلة للحالات الفنية والقطع المستخدمة والحركة المالية.
ومعها أنواع الإجراءات، وأسباب الحلّ وعدم الحلّ والمتابعة والإلغاء، والأقساط، وقيود الدفع، ومؤشرات السلامة، وتصنيفات المرفقات.
من خليةٍ نصّية واحدة — إلى ستة جداول منظّمة
Notes: هذه أقوى مقارنة تفصيلية في العرض، لأنها مرئية في صورة الملف ومسندة في بنية النظام معاً.

## Slide 24
20
المنظومة المالية
11
جدولاً مالياً مترابطاً
الأقساط
أقساط العقود والصيانة والضمان
الذمم
مستحقات وقيود دفع مفصّلة
المقايضة
منظومة مستقلة باختباراتها
أثر مالي لكل عملية
كل تسليمٍ وتركيبٍ وصيانةٍ وتحصيلٍ يترك قيداً مالياً مرتبطاً بمصدره
كشف حساب العميل
قابل للاستخراج من قيودٍ مترابطة، لا من تجميعٍ يدوي بين ملفات
Notes: المنظومة المالية كانت في الملفات عمودين: مبلغ مدفوع وحسم محاسبة. هنا أصبحت 11 جدولاً مترابطاً.

## Slide 25
21
طبقة التقارير والتحليلات
Chart: 
| المؤشرات والتقارير | العناصر المرئية
البنية القائمة | 45 | 0
البنية الجديدة | 75 | 41
دون عرضٍ مرئي
45 تقريراً في البنية القائمة، كلها جداول أرقام نصية، دون مخططٍ واحد.
41 عنصراً مرئياً
19 شريطياً مرتّباً، و15 دائرياً، و4 زمنياً، و3 قمعياً — على خمسة أقسام.
لوحةٌ لكل مسؤول
كل مؤشرٍ مبوّب بصلاحية، ونطاقه يُفرض مرتين: في الواجهة وفي الخادم.
والخلفية التحليلية كتالوجٌ موحّد واحد: 34 مؤشراً و44 تفصيلاً.
Notes: البيانات لم تكن ناقصة في البنية القائمة، بل كانت غير موثوقة لأنها تُولد في خلايا حرة. هنا وُلدت منظّمة.

## Slide 26
22
نطاق الشكاوى — منظومة مستقلة
14
جدولاً مخصّصاً لنطاق الشكاوى وحده
مستقل
نطاقٌ قائم بذاته، لا حقل ملاحظات داخل سجل آخر
دورة معالجة كاملة
مقدّم الشكوى، والإسناد، والملاحظات الداخلية، والقرار، وسجل الحالات، والمرفقات
تحديثات معلنة للعميل
ما يُطلع عليه العميل مفصولٌ عن الملاحظات الداخلية، وله منح تتبّعٍ منضبطة
ارتباط تشغيلي وسجل تدقيق
ربط الشكوى بالجهاز وبالعمليات المرتبطة، وسجل تدقيق مستقل لكل تغيير
Notes: نطاق الشكاوى لم يكن موجوداً بأي شكل. أربعة عشر جدولاً لنطاق واحد مؤشر واضح على حجم العمل.

## Slide 27
23
الهدايا والضمانات والتغطية الجغرافية
الهدايا
ستة جداول: تعريفات الهدايا، وسجلاتها، ومصادرها، وأحداثها، ونتائج مهام التسليم.
وكانت في البنية القائمة شاشةً للقراءة فقط، لا إضافة ولا تعديل ولا حذف.
الضمانات
منظومة ضمان للجهاز، بأقساطها وقيود دفعها، ومهام الضمان الذهبي المرتبطة بها.
مع مسارٍ واحدٍ موحّد لكل أنواع الضمان.
التغطية الجغرافية
شجرة وحداتٍ جغرافية متعدّدة المستويات، وتغطية جغرافية لكل فرع، ولقطات دراسة المناطق.
بدلاً من قائمة مدنٍ مسطّحة.
Notes: هذه الشريحة تُظهر الاتساع لا العمق. المقصود أن يرى الحضور أن العمل غطّى نطاقات لم تكن مطروحة أصلاً.

## Slide 28
24
تطبيق العميل على الهاتف المحمول
14
مساراً خلفياً مخصّصاً للتطبيق
8
جداول لحسابات التطبيق وإشعاراته
التحقق
منظومة رمز تحقق مع مزوّد رسائل
الإشعارات
إشعارات تفاعلية وزمنية وإدارية
ما يستطيعه العميل
إنشاء حساب موثّق، وتقديم الطلبات، ومتابعة أجهزته وزياراته، وتقديم شكوى ومتابعتها
الإدارة من داخل النظام
إدارة حسابات التطبيق، ولوحة الإشعارات، وواجهة الصفحة الرئيسية وعروضها
Notes: هذا أحد بنود الاتفاق الأصلي، وقد سُلّم. اذكره بهدوء ضمن سياق الإنجاز لا كردٍّ على مطلب.

## Slide 29
25
الصلاحيات والمساءلة
الوضع القائم
لا سجل تعديلاتٍ على أي كيان، ولا شيء في الملفات يُسجّل من كتب.
وكل تعارضٍ بين نسختين يُحسم بالنقاش لا بمرجع.
الوضع بعد التأسيس
272 مفتاح صلاحية، وسجل نشاطٍ للمهام، وتنبيهات تصعيد، وسجلات موقعٍ جغرافي للزيارات، ونطاقات رؤيةٍ محدّدة لكل دور.
وأصبح للنظام ذاكرة — والذاكرة أساس المساءلة
Notes: عنصر «المستخدمين» في البنية القائمة كان معطّلاً بلا رابط. تُذكر كواقعة، دون تعليق.

## Slide 30
26
المرجعية المكتوبة وحوكمة القرار
79
وثيقة مرجعية تحدّد كيف يعمل كل قسم
19
قراراً موثّقاً مرقّماً قبل التنفيذ
446
ملف ترحيل موثّق لقاعدة البيانات
لم تُسلَّم منظومةٌ برمجية فحسب، بل سُلّمت معها مرجعيةٌ مكتوبة: لكل نطاقٍ وثيقةٌ تحدّد قواعده، ولكل قرارٍ جوهريٍّ سجلٌّ يُبيّن سببه وبدائله المرفوضة وأثره.
وهي مُخرَجٌ مُسلَّم لكم، لا وثائق عملٍ داخلية.
Notes: هذه أقوى شريحة في مواجهة تبدّل الأولويات: النظام لم يحفظ البيانات فقط، بل حفظ السياسة التي تُدار بها.

## Slide 31
27
أعمالٌ أُنجزت سبقاً لنطاق المرحلة
منظومة الدفعات
أحد عشر جدولاً مالياً مترابطاً: أقساط العقود، وقيود الدفع، والمستحقات، وأقساط الصيانة والضمان
منظومة المقايضة
خدمة مستقلة باختباراتها، وحقولها في نموذج العقد وتفاصيله وقائمته، ولها تفصيلٌ في طبقة التقارير
سجلات الأسماء المقترحة
نطاقٌ كامل بجداوله ومؤشراته، وكان مقرّراً لما بعد هذه المرحلة
ثلاثة نطاقاتٍ كانت مقرّرةً للمرحلة القادمة، أُنجزت داخل هذه المرحلة
Notes: هذه الشريحة هي دليل فائض الجهد. تُعرض كإنجازٍ زائد عن النطاق، لا كاستجابةٍ لمطلب.

## Slide 32
القسم الثالث
النطاق والاعتماد
ما هو داخل نطاق هذا التسليم، وما هو خارجه بقرارٍ معلَن.
Notes: الانتقال إلى هذا القسم يجب أن يكون واضحاً ومقصوداً — فهو ما يُطلب من الاجتماع.

## Slide 33
28
ما هو خارج نطاق هذه المرحلة
العمل دون اتصال بالإنترنت
لم يُنفَّذ في هذه المرحلة. ومزامنة العمل دون اتصال تستلزم مهاماً محدّدة الأنواع، ونتائج منظّمة لكل نوع، وقواعد لفضّ التعارض بين نسختين — وهو ما أُسّس في هذه المرحلة بالضبط. لم يكن ممكناً قبلها، وأصبح ممكناً الآن
تطبيق مستقل للفني والمشرفة
سُلّمت تجربتهما داخل النظام على واجهةٍ تعمل على الهاتف المحمول. والتطبيق المستقل مرحلةٌ قادمة
بنود مؤجّلة بقرارٍ موثّق
نموذج الضمانات الموحّد · مسار فحص المياه غير الموثّق · الأعمال الموكولة إلى طرف تطبيق الهاتف
تُعلَن منّا قبل أن تُكتشف — وبهذا يكون الاعتماد نهائياً
Notes: أهم شريحة في الاجتماع. البند المؤجَّل الذي يُكتشف بعد الاعتماد يُبطل الاعتماد والثقة؛ والمعلَن منّا دليل انضباط.

## Slide 34
29
المطلوب من هذا الاجتماع
مساحة اللقطة الصامتة
المشهد 19 — الخاتمة
12 ثانية
أولاً: اعتماد المرحلة
بنطاقها المحدّد كما عُرض، وباستثناءاتها المعلَنة.
ثانياً: بروتوكول المرحلة القادمة
مرجعٌ واحد لديكم يملك حق الحسم · إيقاعٌ ثابت لاتخاذ القرارات · تثبيتٌ كتابي لأي قرارٍ قبل تنفيذه.
حُفظت الروح، واستُبدل الهيكل — وبقي طريقٌ واحد لم نصله بعد
Notes: البروتوكول لا يكلّف الزبون شيئاً، ولذلك يصعب رفضه بعد سماع التشخيص. اختم على اللقطة الصامتة ثم انتظر الجواب.