## Slide 1
GOLDEN CRM
من نظام تسجيل إلى منظومة تشغيل
تقرير تسليم المرحلة الأولى واعتمادها
ثمانية أشهر من العمل المتواصل · آب 2026
Notes: قواعد الاجتماع: كل عقبة تُعرض على الشاشة تُغلق على الشاشة. المسؤولية تُنسب إلى الأدوات لا إلى الأشخاص. لا شكوى مفتوحة أمام الزبون.

## Slide 2
محتويات العرض
أولاً · التشخيص
نطاق المعاينة منهجية التشخيص ومصادره
البنية القائمة ما كانت تؤدّيه فعلاً
تسع فجوات مُثبتة بصرياً في المعاينة
الطبقة الموازية تشريح الملف التشغيلي
توزيع المسؤوليات الصلاحية كسطر في رأس جدول
الأثر الإداري القرار يُتخذ على الملف لا على الحقيقة
قرار إعادة التأسيس لحظة تغيّر المنهج
ثانياً · ما بُني
حجم الإنجاز الأرقام الإجمالية
آلات الحالة 11 دورة حياة و79 حالة
القوائم المرجعية 68 قائمة مُدارة
العملاء والأسماء المقترحة ضبط المصدر
التوظيف 16 حالة لطلب واحد
إدارة عمل الفرع الطبقة الأعقد
المهام والزيارات الفصل بين الزيارة ونتيجتها
العقود والأجهزة والصيانة الفصل والسجلات
المالية والتقارير القيد والمؤشر
الشكاوى والتطبيق والصلاحيات نطاقات مستقلة
ثالثاً · النطاق والاعتماد
أعمال سبقاً للنطاق ثلاثة نطاقات كانت للمرحلة القادمة
خارج النطاق ما لم يُنفَّذ، بقرار معلَن
نطاق الاعتماد المطلوب من الاجتماع
بروتوكول المرحلة القادمة مرجع واحد وإيقاع ثابت وتثبيت كتابي
Notes: عرض المحتويات يعطي الاجتماع وزنه، ويطمئن الحضور إلى أن الاستثناءات ستُعرض ولن تُخفى.

## Slide 3
القسم الأول
تشخيص البنية القائمة
ما وجدناه عند المباشرة، وما استوجب إعادة النظر في المنهج بالكامل.
Notes: لا تُسرع في هذا القسم. الاقتناع بالتشخيص شرطٌ لقبول كل ما يليه.

## Slide 4
1
نطاق المعاينة ومنهجيتها
39
عنصراً في قوائم النظام القائم، حُصرت كاملة
30
صفحة فُتحت وعُوينت فعلياً
35
عموداً في تبويب واحد من الملفات التشغيلية
158
جدولاً في البنية الجديدة، جُردت من الكود
منهجية التشخيص
قراءة فقط دون تعديل أي سجل ودون إرسال أي نموذج
حماية البيانات لم يُنسخ أي اسم أو رقم هاتف أو عنوان لعميل أو موظف
الأرقام إجماليات وعدّادات سجلات وأسماء أعمدة فقط
التحفّظ كل نتيجة غير مؤكّدة بصرياً مؤشَّرة صراحةً بذلك
مصادر الاستدلال
النظام القائم كل عنصر ظاهر في القوائم وقوائمها الفرعية
الملفات التشغيلية معاينة بنية الملف الموازي وأعمدته ومسؤولياته
البنية الجديدة جرد آلي كامل للكود وقاعدة البيانات والوثائق
سجل القرارات مراجعة القرارات الموثّقة التسعة عشر
Notes: ابدأ بالمنهجية لا بالنتيجة. الحضور يقبل الحكم بعد أن يقبل طريقة الوصول إليه.

## Slide 5
2
ما كانت البنية القائمة تؤدّيه فعلاً
30
صفحة عاملة ببيانات حقيقية
45
تقريراً على ستة تصنيفات
18
قائمة مرجعية منظّمة
6
فروع عاملة على النظام
قدراتٌ كانت موجودة فعلاً
محرّر صلاحيات على مستوى العملية، لا تسميات شكلية
حقول الإسناد مندوب التسويق، والمشرفة، وفني الصيانة
تفصيل الصيانة القطع المستبدلة بالاسم والعدد، والمبلغ المدفوع
حجم بيانات ضخم 188,040 عميلاً و283,928 زيارة صيانة
وطبيعة ما بُني له
منظومة تسجيل تُدوّن ما حدث بعد حدوثه، وتُتقن ذلك
لا منظومة تشغيل لا توجّه العمل قبل حدوثه ولا تلاحقه
الخلاصة البنية القائمة لم تكن قاصرةً عمّا أُنشئت له
Notes: هذه الشريحة تحمي العرض كله. مالك النظام القائم في القاعة، والإنصاف هو ما يجعله يستمع بدل أن يدافع.

## Slide 6
3
الفجوات المُثبتة — انعدام أدوات الإدارة
انعدام سجل التعديلات
لا يوجد على أي كيان سجلٌّ يُبيّن من عدّل ومتى وما الذي تغيّر — فلا مساءلة ولا تتبّع للنزاع. وصفحة الأدوار وحدها تعرض تاريخ إنشاءٍ وتعديل دون بيان من عدّل
غياب حالات سير العمل
الغالب في النظام تبديلٌ ثنائي بين فعّال وغير فعّال، ومعه حقول نتيجةٍ متفرّقة لكل نموذج على حدة — دون حالةٍ موحّدة تُبيّن موقع العمل في مساره
انعدام التنبيهات
لا إشعار ولا تذكير ولا عدّاد في أي صفحة من الصفحات الثلاثين. الشريط العلوي يحوي الساعة والفرع والقسم والملف الشخصي فحسب
غياب العرض المرئي
خمسةٌ وأربعون تقريراً، كلها جداول أرقام نصية مع مرشّح مدى تاريخي، دون رسمٍ بيانيٍّ واحد في النظام كله
انعدام التقويم والتصدير
الجدولة حقول تاريخ داخل نماذج، ولا تقويم مرئي في أي قسم، ولا زرّ تصدير أو طباعة في القوائم
Notes: اقرأ الأثر التشغيلي لا الوصف التقني. كل بندٍ هنا مُثبت بصرياً في تقرير المعاينة.

## Slide 7
4
وفجوات تمسّ صحة البيانات نفسها
إدارة المستخدمين معطّلة
عنصر «المستخدمين» يظهر في القائمة الفرعية بخطٍّ باهت، دون أي رابط في الكود، ولا يؤدّي النقر عليه إلى أي صفحة
شاشة تعرض نتيجةً مخالفة لبياناتها
شاشة «طالبي وظائف» تعرض صفر نتيجة ورسالة «لم يتم العثور على سجلات» مع إعلانها في العنوان عن 20,521 مدخلاً، دون أي مرشّح مفعَّل
إدخال مزدوج مُثبت
رقم الهاتف الجوال يُحفظ مرتين في صفحة العميل نفسها: في أعلى الصفحة، ثم كسطرٍ منفصل في جدول وسائل الاتصال، بأزرار إضافةٍ وحذفٍ منفصلة
بيانات غير منضبطة الشكل
قيمٌ في حقل وسيلة الاتصال تحوي أكثر من رقم هاتف متتالٍ دون فاصل، ومسار تخزين الصور يكشف بنيةً تحتية قديمة
وهذه الفجوات تمسّ صحة القرار الإداري، لا شكل الواجهة
Notes: إن أردتَ بنداً خامساً: لوحة النظام تعلن 26,272 عميلاً وشاشة العملاء تعلن 20,914 — لكن تحقّق من التعريفات أولاً وإلا يُدحض في القاعة.

## Slide 8
5
الطبقة التشغيلية الموازية
مساحة اللقطة الصامتة
المشهد 3 — الكوخ الخلفي
10 ثوان
العمل الفعلي لم يكن يجري داخل النظام، بل في ملفات جداول بيانية خارجه.
الحجم 35 عموداً في تبويبٍ واحد، ونحو عشرة تبويبات في الملف
التبويبات طوارئ · استحقاقات · فلاتر مسحوبة · هدايا وسطاء · عملاء دائمون · جهاز هدية · حجز عقد · كفالة ذهبية
المدى الملف يحمل اسم «الشهر الحالي» لفرعٍ واحد
التسمية وملفات أخرى للمشرفة، وللفني، وللتيلماركتر
وهذا ملفٌ واحد، لفرعٍ واحد، لشهرٍ واحد، ولدورٍ واحد
Notes: اعرض الصورة المموّهة، واصمت عشر ثوان، ثم اقرأ السطر الأخير ببطء. لا تُضف بعده شيئاً. تحذير: لا تُعرض أي صورة قبل تمويه أسماء العملاء وأرقام هواتفهم.

## Slide 9
6
تشريح الملف الواحد — دورة تشغيل كاملة
الاستقبال والتعريف
الأعمدة تاريخ الاتصال · مصدر الاتصال · مستلم الاتصال · اسم العميل · حالة العميل · رقم الهاتف · كود الخط · المنطقة
المعنى مركز اتصالٍ كامل يعمل على جدول
التوجيه والتنفيذ
الأعمدة المشكلة · تاريخ التركيب · تاريخ آخر زيارة · الفني · نوع الزيارة · القطع المبدلة وملاحظاتها · الحالة الفنية · المبلغ المدفوع
المعنى توزيع الفرق ونتيجة الزيارة بنصٍّ حر
المتابعة والجدولة
الأعمدة ملاحظات المسؤول الفني · تقييم المسؤول الفني · تاريخ آخر اتصال · اسم الصبية · ملاحظات الاتصال · موعد تاريخ · النتيجة · ملاحظات النتيجة
المعنى حجز المواعيد يجري هنا لا في النظام
المال والمحاسبة
الأعمدة المبلغ المدفوع · عمولة الفني عن آخر زيارة · حسم محاسبة · قيمة الحسم
المعنى عمولات الفنيين وحسومهم تُحسب في جدول بيانات
الرقابة والتقييم
الأعمدة تقييم المسؤول الفني · تقييم مدير الفرع · مطابقة التقييم النهائي للمدير الفني في الإدارة المركزية
المعنى ثلاث طبقات تقييم دون إلزامٍ ولا تتبّع
وثلاثة أعمدة تحمل اسم «الفني»، وعمودان يحملان «المبلغ المدفوع» — في الصف الواحد
Notes: هذه الشريحة تُثبت أن الملف لم يكن سجلاً، بل منظومة تشغيل كاملة تعمل بلا قواعد. اذكر التكرار في الأعمدة كدليلٍ على انعدام مصدر الحقيقة الواحد.

## Slide 10
7
وتوزيع المسؤوليات كان سطراً في رأس الجدول
الوضع القائم
الموضع السطر الأول فوق رؤوس الأعمدة
المحتوى اسم المسؤول عن تعبئة كل عمود: تلماركتر · مدير الفرع أو من ينوب عنه · المسؤول الفني · إدخال
الطبيعة تعليمةٌ مكتوبة يقرأها الموظف، ولا شيء يُلزمه بها
النتيجة لا مانع من الكتابة في خانة الغير، ولا سجلٌّ لمن كتب، ولا وسيلة لاكتشاف ذلك
الوضع بعد التأسيس
الحجم 272 مفتاح صلاحية موزّعة على 31 نطاقاً
موضع التنفيذ في الطبقة الخلفية، تُفحص قبل تنفيذ كل عملية
الدفاع المزدوج الواجهة تُخفي ما لا يُملك، والخادم يمنعه ثانيةً
النطاق ولكل دورٍ حدود رؤيةٍ محدّدة: عامة، أو فرع، أو فريق، أو ما أُسند إليه
من سطرٍ نصّي في رأس جدول — إلى 272 قاعدة تُطبَّق قبل كل عملية
Notes: الترتيب الثلاثي: لا شيء كان يمنع الكتابة في خانة الغير، ولا شيء يسجّل من كتب، ولا شيء يكتشف ذلك.

## Slide 11
8
وتضاعف الملفات على ثلاثة محاور
الفرع
ملف مستقل لكل فرع
الشهر
ملف جديد في كل شهر
الدور
ملفات للمشرفة وللفني وللتيلماركتر
تعدّد نسخ المعلومة
الزيارة الواحدة موجودة في أكثر من ملف، بعدد الأدوار التي تتعامل معها — ولا مرجع يحدّد أيّها الصحيح
المطابقة اليدوية
التوفيق بين النسخ كان عملاً بشرياً متكرّراً، وكل تعارضٍ بين نسختين يُحسم بالنقاش لا بمرجع
تقطّع التاريخ
لا تاريخ متّصل لعميلٍ واحد، ولا مقارنة بين شهرين، ولا رؤية لفرعين معاً
غياب الصورة الكاملة
ما كان موجوداً هو مجموع ملفاتٍ لا يستطيع أحدٌ جمعها
Notes: لا تعرض عدد ملفاتٍ لا تملك إسناده. اعرض المعادلة، والحضور يُقدّرون الحجم بأنفسهم.

## Slide 12
9
وأثر ذلك على القرار الإداري
القرار كان يُتخذ بناءً على الملف المفتوح، لا على الحقيقة — لأن الحقيقة الكاملة لم تكن متاحةً لأحد.
على مستوى الميدان
الفني والمشرفة يعملان على ما في ملفهما، لا على ما في النظام — والتأخير يُعالَج بملاحظةٍ يكتبها إنسان لا بتنبيهٍ يُصدره نظام
على مستوى الفرع
مدير الفرع يخطّط من ذاكرته، ويوزّع الفرق دون خريطةٍ ولا خطةٍ محفوظة، ولا يعرف الحمل الواقع على فريقه
على مستوى الإدارة المركزية
التقرير يُبنى على بياناتٍ وُلدت في خلايا نصية حرة، فتتعذّر الثقة بنتيجته حتى مع وجود خمسةٍ وأربعين تقريراً
Notes: هذه الشريحة تصوغ المشكلة بلغة الإدارة لا بلغة التقنية — وهي مفتاح إقناع الزبون الإداري.

## Slide 13
10
قرار إعادة التأسيس
مساحة اللقطة الصامتة
المشهد 7 — التوقف
10 ثوان
كان العمل قد بدأ فعلياً بتطبيق العملاء، فأوقفناه.
السبب أي إضافةٍ على تلك البنية كانت ستزيد الاختلال لا القدرة
البديل المرفوض المضيّ في الترقية وتسليم منظومةٍ تسجيلٍ أحدث الشكل
ما اختيرَ إعادة التأسيس على فهمٍ صحيح لواقع العمل الفعلي
كيف عُولج الفارق استُوعب داخلياً دون إيقاف المشروع ودون إعادة التفاوض
الوصف الدقيق وهو أصعب قرارٍ اتُّخذ في المشروع كله
دون مطالبةٍ بتكلفةٍ إضافية، ودون تمديدٍ للمدة
Notes: يُذكر استيعاب الجهد مرة واحدة فقط، ثم يُنتقل فوراً. التكرار يُقرأ استجداءً للتعاطف ويُضعف موقف الاعتماد.

## Slide 14
القسم الثاني
ما بُني — بنية النظام الجديد
ثمانية أشهر من العمل، موزّعة على منظوماتٍ مترابطة لا على ميزاتٍ متجاورة.
Notes: من هنا يبدأ إثبات حجم العمل. لا تشرح التقنية — اشرح ما أصبح ممكناً ولم يكن.

## Slide 15
11
حجم الإنجاز الإجمالي
216,417
سطراً برمجياً في 770 ملفاً
158
جدولاً مترابطاً في قاعدة البيانات
101
شاشة في واجهة النظام
86
ملف مسار في الخدمة الخلفية
272
مفتاح صلاحية على 31 نطاقاً
446
ملف ترحيل لقاعدة البيانات
79
وثيقة مرجعية معتمدة
19
قراراً موثّقاً مرقّماً
ونحو 600 ألف سجل تشغيلي نُقل من البنية القديمة إلى بنيةٍ مختلفةٍ كلياً
وذروة الكثافة كانت في شهرٍ واحد: 189 تعديلاً مسجّلاً على الكود في حزيران وحده.
Notes: لا تُعرض هذه الأرقام افتخاراً، بل جواباً على سؤالٍ واحد: لماذا استغرق العمل ثمانية أشهر.

## Slide 16
12
آلات الحالة — من تبديلٍ ثنائي إلى دوراتِ حياة
الوضع القائم
الحالة السائدة تبديلٌ ثنائي واحد: فعّال / غير فعّال
ما عدا ذلك حقول نتيجةٍ متفرّقة لكل نموذج على حدة: «هل نُفّذت؟» في الصيانة، و«النتيجة» في التسويق، و«الحالة» في الهدايا
القبول والرفض موزّعان على رابطين منفصلين، دون عمود حالةٍ موحّد
الأثر لا يمكن معرفة موقع أي عملٍ في مساره، ولا ما ينتظره، ولا من يعطّله
الوضع بعد التأسيس — 11 دورة حياة و79 حالة
طلب التوظيف 16 حالة، من الاستلام إلى التوظيف النهائي
المهمة المفتوحة 11 حالة: مفتوحة · بحاجة متابعة · مُسندة · في الجدولة · مجدولة · بانتظار التنفيذ · قيد التنفيذ · منتهية · مكتملة · مغلقة · ملغاة
الجهاز المركّب 10 حالات: مسجّل · بانتظار التسليم · مُسلَّم · مُركَّب · فعّال · معطّل · في الورشة · جاهز · خارج الخدمة · مسحوب
الزيارة 7 حالات · مهمة الزيارة 5 حالات
هدف الاتصال 7 حالات · الاسم المقترح 6 حالات
العقد 5 حالات · الضمان 4 · المستحقات 4 · الموظف 4
Notes: هذه أوضح شريحة على عمق العمل: كل حالة هنا تعني قاعدة انتقالٍ مكتوبة، وحقولاً إلزامية، وصلاحيةً لمن يُجريها.

## Slide 17
13
القوائم المرجعية المُدارة
18
قائمة في البنية القائمة
68
قائمة مُدارة في البنية الجديدة
4
قوائم أسبابٍ لنوع المهمة الواحد
صفر
نصٌّ حر في مواضع القرار
عمق التصنيف
لكل نوع مهمة قوائم منفصلة لأسباب الإنشاء، والتأجيل، والرفض، والفشل
مثالٌ واحد مهمة عرض الجهاز: أسباب الإنشاء · أسباب الإلغاء · أسباب رفض العرض · أسباب التأجيل
الصيانة الطارئة أنواع الإجراءات · أسباب الحل · أسباب عدم الحل · أسباب المتابعة · مؤشرات السلامة · تصنيفات المرفقات
أثر ذلك إدارياً
قابلية القياس كل سببٍ صار قيمةً قابلة للعدّ والتحليل، لا عبارةً تُكتب بصيغٍ مختلفة
الضبط بيد الإدارة القوائم تُدار من الإعدادات دون تعديلٍ برمجي
أثرٌ على التقارير أصبح ممكناً السؤال: ما أكثر أسباب رفض العرض هذا الشهر؟
Notes: هذه الشريحة تُظهر الانضباط: النظام لا يقبل «سبباً» مكتوباً بحرية في موضع القرار. هذا ما يجعل التقرير قابلاً للثقة.

## Slide 18
14
منظومة ضبط بيانات العملاء
الوضع القائم
الإنشاء عشوائي، من أي جهة وبأي طريق
البيانات خاطئة أو وهمية أو مكرّرة، دون تحقّق
التكرار العميل نفسه يتكرّر بأسماء وأرقام متقاربة
الأثر كل تقريرٍ يُبنى على قاعدةٍ ملوّثة يعطي رقماً غير صحيح
الوضع بعد التأسيس
مسارٌ واحد باب إدخالٍ واحد بسياسةٍ صارمة، لا مسارات جانبية
منع التكرار كشف التطابق قبل الإنشاء، وهويةٌ واحدة لكل عميل
التحقّق قيود على صيغ الأرقام والحقول الإلزامية
التصنيف دورة حياة العميل: مرشّح، ثم محتمل، ثم عميل — بحالاتٍ محدّدة لا بوصفٍ يدوي
الأثر المالي كل عميلٍ مرتبط بعقوده وأجهزته ومستحقاته وذممه في مسارٍ واحد
المتابعة ضوابط لمدد التواصل تمنع تكرار الإزعاج للعميل نفسه
وصحة كل تقريرٍ لاحق تقوم على نظافة هذه النقطة وحدها
Notes: اربط هذه الشريحة بالتقارير: جودة التقرير تبدأ من باب الإدخال، لا من شاشة التقرير.

## Slide 19
15
سجلات الأسماء المقترحة
الوضع القائم
المصدر اقتراحات ترد من جهاتٍ متعدّدة غير موثوقة
الموضع تدخل مباشرةً إلى البيانات الأساسية فتلوّثها
الحجم 167,126 اسماً محتملاً في البنية القائمة
الإدارة دون دورة حياة ودون مؤشرٍ واحد
الوضع بعد التأسيس
نطاقٌ مستقل الاسم يُفحص ويُقيَّم ويُسند قبل أن يمسّ بيانات العملاء
ست حالات جديد · مقترح · متابعة · تم الاتصال · مؤهّل · مرفوض
الملكية جداول للإسناد وتاريخ ملكية كل اسم ومن تسلّمه
التحويل مسارٌ منضبط للتحويل إلى عميل، بشروطٍ لا باجتهاد
التغذية
حجم الأسماء الواردة خلال الفترة
التحويل
معدّل التحويل الفعلي إلى عملاء
العالق
أسماء مؤهّلة تنتظر إتمام التحويل
الهدر
نسبة المرفوض من إجمالي الواردات
Notes: هذه أول مرة يكون لمسار المبيعات مؤشرات. الرقم 167,126 من نظامهم هم، فذكره أقوى من أي وصف.

## Slide 20
16
الموظفون وإدارة التوظيف
كانت الوظيفة مبتورة: شاشة «طالبي وظائف» تعرض صفر نتيجة مع 20,521 مدخلاً، ونتيجة القبول والرفض على رابطين منفصلين دون حالةٍ موحّدة.
دورة حياة طلب التوظيف — 16 حالة
الاستلام جديد · قيد المراجعة · مؤهّل · مرفوض
المقابلة مقابلة مجدولة · مقابلة منفَّذة · مقابلة غير موفَّقة
القبول مقبول · تدريب مجدول · تدريب بدأ · تدريب منتهٍ
الحسم إعادة تدريب · ناجح · توظيف نهائي · رفض نهائي · منسحب
وما يحيط بها
مقارنة المرشّحين مقارنة مباشرة على المعايير نفسها، لا حكماً من الذاكرة
المقابلات سجل للمقابل والموعد والنتيجة والملاحظات
الدورات التدريبية بداية ونهاية وتخرّج ومدرّب ومشتركين ومتخرّجين
سجلات الموظفين الأقسام والمدير المباشر والمدرّب وحالة الموظف بأربع حالات
نقل الموظف عملية نقلٍ صريحة بين الفروع، بضوابط على العمل المفتوح
Notes: الصياغة المسندة: «مبتورة» لا «متوقفة». نظامهم فيه 20,948 طلباً و13,780 مقابلة، فوصف التوقف يُدحض بالأرقام.

## Slide 21
17
إدارة عمل الفرع — أعقد ما بُني
مساحة اللقطة الصامتة
المشهد 13 — طاولة الخريطة
14 ثانية
طبقةٌ لم يكن لها وجود — لا في النظام القائم ولا في الملفات.
التخطيط نطاقات عمل · دورات تخطيط يومية · جداول يومية للفرق
المسارات تركيب خطوط السير ومحطاتها وإسناد الفرق إليها
المهام إضافة المهام اللازمة إلى المحطات، وترتيبها
الاستبعاد على مستوى الفريق، وعلى مستوى اليوم — قرارٌ واعٍ لا إغفال
الاستهداف أهداف الاتصال وربطها بالمهام المفتوحة
الميدان دراسة المناطق · سجلات الموقع الجغرافي · تنبيهات التصعيد والمواعيد
15 جدولاً لطبقةٍ كانت تعمل في ذاكرة مدير الفرع
Notes: هذه الطبقة لا يلمسها الزبون الإداري، فاربطها بلغته فوراً: هي مصنع البيانات الذي يجعل التقرير صادقاً.

## Slide 22
18
المهمة المفتوحة — وحدة العمل الأساسية
ما هي المهمة المفتوحة
التعريف عملٌ مستحقٌّ على عميلٍ أو جهاز، قائمٌ بذاته، لا سطرٌ في زيارة
الأنواع عرض جهاز · تسليم · تركيب · تفعيل · فحص · فصل · سحب · إرجاع · نقل · صيانة دورية · صيانة طارئة · تسليم هدية · تحصيل قسط · فحص مياه
الحالات 11 حالة تُبيّن موقعها في مسارها بدقّة
الأهلية قواعد مكتوبة تحدّد متى تصبح المهمة مؤهّلة للجدولة
وما يترتّب عليها
الإسناد لكل مهمة مسؤولٌ ومصدرٌ وسببُ إنشاء من قائمةٍ مُدارة
السحب إلى الزيارة يمكن سحب مهام العميل المنتظرة إلى زيارةٍ قائمة، بضوابط
الحمل المالي المهام المالية تحمل قيودها ودفعاتها وأقساطها
سجل النشاط كل انتقال حالةٍ مسجّلٌ بصاحبه ووقته
التصعيد تنبيهات على المهام المتأخّرة أو المعطَّلة
الاستبعاد استبعاد مُعلَّل من الخطة، بسببٍ من قائمةٍ مُدارة
Notes: المهمة هي الوحدة التي حلّت مشكلة تداخل النتائج. اشرحها هنا لأن كل ما يليها يقوم عليها.

## Slide 23
19
إدارة الاتصال وجدولة الزيارات
قوائم الاتصال
قوائم منظّمة تُبنى من أهداف الاتصال المؤهّلة، بدلاً من ورقةٍ منفصلة لكل موظف
سجل كل اتصال
المتصل، والوقت، ومع من تم الاتصال، والنتيجة، وسببها من قائمةٍ مُدارة
دورة هدف الاتصال
سبع حالات: جديد · في الطابور · في قائمة الاتصال · تم الاتصال · محجوز · مغلق · ملغى
من الاتصال إلى الموعد
الموعد المؤكَّد يتحوّل إلى زيارةٍ مجدولة على المسار، دون نقلٍ يدوي بين ملفين
الارتباط بخطة الفرع
الجدولة تجري داخل الخطة لا خارجها، فتظهر في حمل الفريق وفي التقارير في الحال
ضوابط الإزعاج
مدد تهدئة تمنع تكرار الاتصال بالعميل نفسه، وإغلاقٌ يدوي مع شبكة أمانٍ تلقائية
Notes: في الملفات كان الموعد يُكتب في عمود ثم يُنقل يدوياً إلى ملف آخر. هنا موضع ذكر الإدخال المزدوج.

## Slide 24
20
الزيارة ومهامها — إعادة بناءٍ كاملة
الوضع القائم
الحقول الزيارة التسويقية والخدمية تتشاركان الحقول نفسها
النتيجة عمودٌ واحد للنتيجة وآخر للحالة الفنية، ونصٌّ حر فيهما
الأثر تتداخل النتائج فتُعيق العمل بدلاً من أن تنظّمه
التتبّع لا يُعرف ما نُفِّذ فعلاً في الزيارة وما لم يُنفَّذ
الوضع بعد التأسيس
الفصل الزيارة وعاء، والمهمة هي وحدة العمل — ولكل مهمةٍ نتيجتها
14 جدول نتائج عرض جهاز · تسليم · تركيب · تفعيل · فحص · فصل · سحب · إرجاع · نقل · تسليم هدية · تحصيل قسط · وثلاثة للصيانة الطارئة
حالات الزيارة 7 حالات: مجدولة · قيد التنفيذ · منتهية · مكتملة · غير مكتملة · ملغاة · مغلقة
حالات مهمة الزيارة 5 حالات مستقلة عن حالة الزيارة نفسها
الميدان تسجيل الموقع الجغرافي، واستبيانات الزيارة، ومصادر إنشائها
زيارة ميدانية فورية إمكان فتح زيارةٍ خارج الخطة بضوابط نطاقٍ صارمة
وأصبح تداخل النتائج ممتنعاً بنيوياً، لا موكولاً إلى التزام الموظف
Notes: مهمة عرض الجهاز لم يكن لها وجود في أي موضع سابق: كانت تحدث في الواقع ولا تترك أثراً.

## Slide 25
21
فصل العقد عن اتفاقية الصيانة عن الجهاز
كان العقد واتفاقية الصيانة والجهاز وحدةً واحدة ملتحمة، فكانت الزيارة تُنفَّذ على العقد لا على الجهاز.
العقد
الحالات مسودّة · فعّال · ملغى · مكتمل · مطروح
الأطراف المشتري، والمستفيد، والوسيط، ومالك البيع
المال دفعة أولى وأقساط وقيود دفعٍ ومستحقات
المستندات عقد إلكتروني قابل للطباعة
الإلغاء مصفوفة إلغاء تحدّد أثره على الجهاز والمهام والضمان
اتفاقية الصيانة
الاستقلال كيانٌ مستقل له مدّته ونطاقه
الدورية توليد الصيانات الدورية بفواصل زمنية محسوبة
الالتزام قياس التزام العميل بالمواعيد وأثره على الأولوية
التغطية ما يغطّيه العقد وما يقع على العميل، بقاعدةٍ مكتوبة
الجهاز
المرجعية الزيارة تُنفَّذ على الجهاز لا على الورقة
التاريخ لكل جهازٍ تاريخ خدمةٍ متّصل قابل للقراءة
الفرع الخدمي الجهاز مرتبط بالفرع الذي يخدمه فعلاً
المقايضة استبدال جهازٍ بآخر بمسارٍ محسوب ومُوثّق
Notes: هذا الفصل هو ما جعل الصيانة الدورية والطارئة قابلتين للإدارة أصلاً. اذكره كشرطٍ لما يليه.

## Slide 26
22
هوية الجهاز المركّب وسجلّه
25
جدولاً في منظومة الأجهزة
10
حالات لعمر الجهاز
9
أنواع مهام ترتبط بالجهاز
3
منظومات ضمانٍ مترابطة
دورة عمر الجهاز — 10 حالات
قبل التشغيل مسجّل · بانتظار التسليم · مُسلَّم · مُركَّب
في الخدمة فعّال · معطّل · في الورشة · جاهز
خارج الخدمة خارج الخدمة · مسحوب
الحيازة سجل يبيّن من يحوز الجهاز في كل لحظة وتاريخ كل انتقال
السجلات المرافقة
التواريخ التركيب، والتشغيل، والاستلام، وكل تغيّر حالة
السجل الفني سجل صحة الجهاز، ومكوّناته وقطعه
القطع القطع المبدلة بالاسم والعدد والسعر لكل زيارة
المال الذمم المالية المرتبطة بالجهاز ودفعاتها
المهام كل مهمة نُفِّذت عليه، ونتيجتها المفصّلة
Notes: الجهاز في البنية القديمة كان سطراً في عقد؛ وأصبح كياناً له تاريخٌ كامل. هذه أوضح شريحة على العمق.

## Slide 27
23
الصيانة الطارئة والدورية
الوضع القائم
القطع عمودٌ نصّي حرّ واحد: القطع المبدلة وملاحظاتها
المال عمودٌ رقمي واحد: المبلغ المدفوع
الفصل لا فصل بين الصيانة الطارئة والدورية
الأسباب لا تصنيف لسبب العطل ولا لنتيجة المعالجة
الأثر يتعذّر تحليل الأعطال أو قياس تكلفة الصيانة
الوضع بعد التأسيس
الفصل البنيوي حِملٌ مستقل للطارئة وآخر للدورية في أصل البيانات
الحالات الفنية جدول مستقل لتشخيص الحالة الفنية وأنواع المشكلات
القطع المستخدمة جدول مستقل بالقطع والكمّيات والتكاليف
الحركة المالية جدول مستقل للقيود، مع أقساطٍ وقيود دفعٍ للطوارئ
الأسباب المُدارة أنواع الإجراءات · أسباب الحل وعدم الحل والمتابعة والإلغاء
السلامة والمرفقات مؤشرات سلامة، وتصنيفات مرفقاتٍ للأدلة الميدانية
الدورية توليدٌ تلقائي متجدّد، وربطٌ بالالتزام والأولوية
من خليةٍ نصّية واحدة — إلى ستة جداول منظّمة
Notes: هذه أقوى مقارنة تفصيلية في العرض، لأنها مرئية في صورة الملف ومسندة في بنية النظام معاً.

## Slide 28
24
المنظومة المالية
11
جدولاً مالياً مترابطاً
الأقساط
للعقود والصيانة والضمان
المستحقات
بأربع حالات: منتظر · جزئي · مسدَّد · متأخّر
المقايضة
منظومة مستقلة باختباراتها
مصادر القيد المالي
العقد دفعة أولى، وأقساط، وقيود دفعٍ مفصّلة
الصيانة الطارئة تكاليف القطع، والأقساط، وقيود الدفع
الضمان أقساط الضمان ودفعاته المستقلة
المهام مهام تحصيل الأقساط ونتائجها وأسباب الرفض أو التجزئة
ما أصبح ممكناً
أثرٌ لكل عملية كل تسليمٍ وتركيبٍ وصيانةٍ وتحصيلٍ يترك قيداً مرتبطاً بمصدره
كشف حساب العميل يُستخرج من قيودٍ مترابطة، لا من تجميعٍ يدوي بين ملفات
عمولات الفنيين محسوبة من عملٍ مسجَّل، لا من عمودٍ في جدول بيانات
التحليل قياس تكلفة الصيانة والتحصيل لكل فرعٍ وفترة
Notes: في الملفات كانت المنظومة المالية عمودين: مبلغ مدفوع وحسم محاسبة. هنا أصبحت 11 جدولاً مترابطاً.

## Slide 29
25
طبقة التقارير والتحليلات
Chart: 
| المؤشرات والتقارير | العناصر المرئية
البنية القائمة | 45 | 0
البنية الجديدة | 75 | 41
ما بُني في طبقة التحليلات
الكتالوج 34 مؤشراً و44 تفصيلاً في مصدرٍ موحّد واحد
اللوحة 75 مؤشراً قابلاً للتركيب على لوحةٍ يبنيها كل مسؤول
العرض المرئي 41 عنصراً: 19 شريطياً مرتّباً · 15 دائرياً · 4 زمنياً · 3 قمعياً
الأقسام العملاء · الأسماء المقترحة · العقود · الأجهزة · التوظيف
الصلاحية كل مؤشرٍ مبوّب بصلاحية، ولا يُرى إلا لمن يملك مصدره
النطاق يُفرض مرتين: في الواجهة وفي الخادم — دفاعٌ بطبقتين
الفترات مقارنة بين الفترات: يوم · أسبوع · شهر · ربع
التقارير لم تكن ناقصةً في البنية القائمة، بل كانت غير موثوقة لأن بياناتها تُولد في خلايا حرّة
Notes: هذه أولوية الزبون الأولى. اعرض اللوحة حيّة إن أمكن — ثلاث دقائق هنا تساوي عشر شرائح.

## Slide 30
26
نطاق الشكاوى — منظومة مستقلة
14
جدولاً لنطاق الشكاوى وحده
33
مفتاح صلاحية خاصاً بالنطاق
4
حالات لنتيجة المعالجة
دورة معالجة كاملة
مقدّم الشكوى سجلٌّ مستقل لمقدّم الشكوى وصفته وصلته بالعميل
الهدف ربط الشكوى بالجهاز أو العقد أو الزيارة أو الموظف
الإسناد إسنادٌ صريح، مع ملاحظاتٍ داخلية لا يراها العميل
التفاصيل تفاصيل فنية وتفاصيل جهازٍ يدوية عند غياب السجل
النتيجة محلولة · غير محلولة · بحاجة متابعة · ملغاة
الانضباط والشفافية
تحديثاتٌ معلَنة ما يُطلع عليه العميل مفصولٌ تماماً عن الملاحظات الداخلية
منح التتبّع صلاحيات تتبّعٍ منضبطة لمن يحق له متابعة الشكوى
سجل الحالات تاريخٌ كامل لكل تغيّر حالة، بصاحبه ووقته
سجل تدقيق سجل تدقيق مستقل للنطاق كله
المرفقات أدلّة مرفقة مصنَّفة
Notes: نطاق الشكاوى لم يكن موجوداً بأي شكل. أربعة عشر جدولاً وثلاثة وثلاثون مفتاح صلاحية لنطاقٍ واحد مؤشرٌ واضح على حجم العمل.

## Slide 31
27
الهدايا والضمانات
الهدايا — ستة جداول
الوضع القائم شاشةٌ للقراءة فقط: لا إضافة ولا تعديل ولا حذف، مع 16,930 سجلاً
التعريفات كتالوج الهدايا وأنواعها وشروط استحقاقها
المصادر مصدر كل هدية: عقد، أو ترشيح وسيط، أو حملة، أو متدرّب
الأحداث سجل أحداثٍ لكل هدية: الاستحقاق، والموافقة، والتسليم
التسليم مهمة تسليمٍ ميدانية بنتيجتها وأسباب رفضها وتأجيلها
الحوكمة موافقات وملاحظات موافقة قبل التسليم
الضمانات — منظومة موحّدة
المسار الواحد مسارٌ واحد لكل أنواع الضمان، لا مسارات متفرّقة
ضمان العقد يُنشأ مرةً واحدة مع العقد، ونطاقه مشتقٌّ من نوعه
الضمان الذهبي قابل للتكرار وبتسلسل، وواحدٌ فعّال في الوقت نفسه
العرض والتفعيل عرضٌ يُقدَّم للعميل، ويُفعَّل عند الاستلام لا عند العرض
المال أقساط ودفعات مستقلة عن أقساط العقد
المهام مهام تسليم البطاقة، وأسباب القبول والرفض والمتابعة
Notes: هذه الشريحة تُظهر الاتساع لا العمق: نطاقات لم تكن مطروحة في الاتفاق الأصلي وبُنيت بالكامل.

## Slide 32
28
المرجعية الجغرافية ونطاقات العمل
الوضع القائم
البنية قائمة مدنٍ مسطّحة: 3,609 مدينة وسجلا دولةٍ فقط
العلاقة حقل «تابعة لمدينة» دون شجرةٍ حقيقية ولا مستويات
التغطية لا تحديد لما يغطّيه كل فرعٍ جغرافياً
الأثر المنطقة تُكتب نصاً في الملف، فلا تخطيط ولا تحليل جغرافي
الوضع بعد التأسيس
شجرة بأربعة مستويات من المحافظة إلى الحي، بعلاقاتٍ صريحة
تغطية الفروع لكل فرعٍ تغطيةٌ جغرافية محدّدة تُحدّد نطاق عمله
نطاقات العمل نطاقات عملٍ تربط الفريق بالمنطقة وبالمهام المستحقّة فيها
دراسة المناطق لقطات دراسةٍ للمنطقة تُبنى عليها قرارات التخطيط
خطوط السير مسارات ونقاط مرتبطة بالوحدات الجغرافية
التتبّع سجلات موقعٍ جغرافي للزيارات المنفَّذة
والمنطقة تحوّلت من كلمةٍ في خليّة — إلى وحدةٍ في شجرةٍ يُخطَّط عليها
Notes: هذه الطبقة هي أساس التخطيط الميداني كله. بدونها لا مسارات ولا نطاقات ولا تحليل جغرافي.

## Slide 33
29
تطبيق العميل على الهاتف المحمول
14
مساراً خلفياً مخصّصاً للتطبيق
8
جداول لحسابات التطبيق وإشعاراته
التحقّق
رمز تحقّق مع مزوّد رسائل فعلي
الإشعارات
تفاعلية وزمنية وإدارية
ما يستطيعه العميل
الحساب إنشاء حسابٍ موثّق برقم هاتفه، وربطه بسجله في النظام
الطلبات تقديم طلبٍ للخدمة أو للجهاز، ومتابعة حالته
أجهزته عرض أجهزته المركّبة وحالتها وتاريخها
زياراته عرض زياراته ومواعيدها
الشكاوى تقديم شكوى ومتابعة تحديثاتها المعلَنة
وما يُدار من داخل النظام
الحسابات إدارة حسابات التطبيق وطلبات إنشائها والموافقة عليها
الإشعارات إشعاراتٌ تلقائية على الأحداث، وأخرى زمنية، وإرسالٌ حرّ من الإدارة
الصفحة الرئيسية إدارة العروض والشرائح المعروضة للعميل واستهدافها
الكتالوج كتالوج الأجهزة وأغراض الطلب المعروضة في التطبيق
الطلبات الواردة استقبال طلبات التطبيق وتحويلها إلى مهامٍ في النظام
Notes: هذا أحد بنود الاتفاق الأصلي، وقد سُلّم. اذكره ضمن سياق الإنجاز لا كردٍّ على مطلب.

## Slide 34
30
الصلاحيات والمساءلة
272
مفتاح صلاحية مُنفَّذاً
31
نطاقاً موزّعة عليها المفاتيح
4
مستويات لنطاق الرؤية
سجل
نشاطٍ لكل انتقال حالة
الوضع القائم
سجل التعديلات غير موجود على أي كيان
من كتب لا شيء في الملفات يسجّله
التعارض كل تعارضٍ بين نسختين يُحسم بالنقاش لا بمرجع
إدارة المستخدمين عنصرٌ معطّل في القائمة، بلا رابط
الوضع بعد التأسيس
المفاتيح 272 مفتاحاً على 31 نطاقاً، تُفحص قبل كل عملية
نطاق الرؤية عامة · فرع · فريق · ما أُسند إلى الشخص
الأدوار أدوار قابلة للتعريف، وفصلٌ بين إدارة الأدوار وإدارة المستخدمين
المساءلة سجل نشاطٍ للمهام، وسجلات تدقيق، وتنبيهات تصعيد
الميدان سجلات موقعٍ جغرافي تُثبت تنفيذ الزيارة
Notes: عنصر «المستخدمين» في البنية القائمة كان معطّلاً بلا رابط. تُذكر كواقعة، دون تعليق.

## Slide 35
31
المرجعية المكتوبة وحوكمة القرار
79
وثيقة مرجعية معتمدة
19
قراراً موثّقاً مرقّماً
446
ملف ترحيلٍ موثّق
68
قائمة مرجعية مُدارة
ما تحتويه المرجعية
وثائق النطاقات 29 وثيقة تحدّد قواعد كل قسمٍ وحدوده
وثائق الميزات 24 وثيقة تشرح كل ميزةٍ وسلوكها
وثائق العقود 26 وثيقة لمنظومة العقود والأجهزة وحدها
سجل القرارات لكل قرارٍ جوهري: سببه، وبدائله المرفوضة، وأثره
ولماذا تُعدّ مُخرَجاً مُسلَّماً
ثبات السياسة القاعدة مكتوبة، فلا تتبدّل بقرارٍ يومي
استمرارية المعرفة المعرفة في الوثيقة لا في ذاكرة شخص
قابلية التطوير أي تعديلٍ لاحق يُقاس على قاعدةٍ معلومة
المراجعة يمكنكم مراجعة أي قاعدةٍ واعتراضها كتابةً
Notes: أقوى شريحة في مواجهة تبدّل الأولويات: النظام لم يحفظ البيانات فقط، بل حفظ السياسة التي تُدار بها.

## Slide 36
32
أعمالٌ أُنجزت سبقاً لنطاق المرحلة
منظومة الدفعات
أحد عشر جدولاً مالياً مترابطاً: أقساط العقود، وقيود الدفع، والمستحقات بأربع حالات، وأقساط الصيانة الطارئة والضمان
منظومة المقايضة
خدمة مستقلة باختباراتها، وحقولها في نموذج العقد وتفاصيله وقائمته، ولها تفصيلٌ في طبقة التقارير
سجلات الأسماء المقترحة
نطاقٌ كامل بجداوله وحالاته الست ومؤشراته الأربعة، وكان مقرّراً لما بعد هذه المرحلة
ثلاثة نطاقاتٍ كانت مقرّرةً للمرحلة القادمة، أُنجزت داخل هذه المرحلة
Notes: هذه الشريحة دليل فائض الجهد. تُعرض كإنجازٍ زائد عن النطاق، لا كاستجابةٍ لمطلب.

## Slide 37
القسم الثالث
النطاق والاعتماد
ما هو داخل نطاق هذا التسليم، وما هو خارجه بقرارٍ معلَن.
Notes: الانتقال إلى هذا القسم يجب أن يكون واضحاً ومقصوداً — فهو ما يُطلب من الاجتماع.

## Slide 38
33
ما هو خارج نطاق هذه المرحلة
العمل دون اتصال بالإنترنت
لم يُنفَّذ في هذه المرحلة. ومزامنة العمل دون اتصال تستلزم مهاماً محدّدة الأنواع، ونتائج منظّمة لكل نوع، وقواعد لفضّ التعارض بين نسختين — وهو ما أُسّس في هذه المرحلة بالضبط. لم يكن ممكناً قبلها، وأصبح ممكناً الآن
تطبيق مستقل للفني والمشرفة
سُلّمت تجربتهما داخل النظام على واجهةٍ تعمل على الهاتف المحمول: زياراتي، وتفاصيل الزيارة، وتنبيهات المشرفة. والتطبيق المستقل مرحلةٌ قادمة
بنود مؤجّلة بقرارٍ موثّق
نموذج الضمانات الموحّد في صورته النهائية · مسار فحص المياه غير الموثّق · الأعمال الموكولة إلى طرف تطبيق الهاتف
تُعلَن منّا قبل أن تُكتشف — وبهذا يكون الاعتماد نهائياً
Notes: أهم شريحة في الاجتماع. البند المؤجَّل الذي يُكتشف بعد الاعتماد يُبطل الاعتماد والثقة؛ والمعلَن منّا دليل انضباط.

## Slide 39
34
المطلوب من هذا الاجتماع
مساحة اللقطة الصامتة
المشهد 19 — الخاتمة
12 ثانية
أولاً: اعتماد المرحلة
بنطاقها المحدّد كما عُرض، وباستثناءاتها المعلَنة.
ثانياً: بروتوكول المرحلة القادمة
مرجعٌ واحد يملك حق الحسم لديكم
إيقاعٌ ثابت لاتخاذ القرارات في مواعيد معلومة
تثبيتٌ كتابي لأي قرارٍ قبل تنفيذه
حُفظت الروح، واستُبدل الهيكل — وبقي طريقٌ واحد لم نصله بعد
Notes: البروتوكول لا يكلّف الزبون شيئاً، ولذلك يصعب رفضه بعد سماع التشخيص. اختم على اللقطة الصامتة ثم انتظر الجواب.